## Slide 1: FreeCAE 开发进度
Email: Kinvy66@163.com
Code: https://github.com/Kinvy66/freecaeworkbench

## Slide 2
Week1——2025.10.27-11.02
搭建环境，包括第三方库编译，Cmake工程配置;
完成UI布局，Ribbon区域Action的添加；
Docking 区域的布局。

## Slide 3
Week2——2025.11.03-11.09
学习VTK和OCCT;
完成界面图标添加；
VTK 和OCCT 第三方库的cmake调试；
Docking 区域的布局。
参考学习资料
DAWorkBench
FastCAE
OpenLaser

## Slide 4
Week3——2025.11.10-11.16
添加树形工程结构(未完成)。
Shit It Until You Make It

## Slide 5
Week4——2025.11.17-11.23
树形菜单完成；
参数驱动的模型构建（90%）。

## Slide 6
Week5——2025.11.24-11.30
参数驱动的模型构建；
vtk渲染窗口封装。

## Slide 7
Week6——2025.12.01-12.07
基本几何体模型创建，修改。